| CÔNG TY CỔ PHẦN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| CTN-CTĐT HẬU GIANG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /BC–HĐQT | Hậu Giang, ngày tháng năm 2025 |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang hoạt động trên các lĩnh vực chính là sản xuất kinh doanh nước sạch, thực hiện dịch vụ đô thị công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và thực hiện thi công các công trình xây dựng:

- Công ty có 11 nhà máy và trạm xử lý nước với tổng công suất thiết kế đạt 49.425 m3/ngày đêm (công suất vận hành thực tế: 35.000 m3/ngày đêm). Ngoài ra, Công ty còn liên kết mua nước của các nhà máy nước liên doanh với tổng sản lượng trên 27.000 m3/ngày đêm.

- Thực hiện cung cấp nước sinh hoạt liên tục 24/24 giờ cho trên 75.000 hộ khách hàng, thực hiện các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn toàn tỉnh Hậu Giang và thi công các công trình XDCB tại hầu hết các tỉnh thành khu vực phía Nam.

- Công ty hiện có hàng chục xe máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác dịch vụ công ích đô thị và thi công xây lắp như xe ép rác, xe thang, xe cẩu, xe lu, máy đào, xe tưới nước, xe thông cống, các thiết bị chuyên dùng phục vụ thi công xây lắp...

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện các công tác chuyên môn của Công ty.

- Sự đồng thuận và thống nhất trong chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động của HĐQT, ban điều hành công ty đã tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được thông suốt từ văn phòng công ty cho tới các công ty thành viên.

- Việc hoàn thành phương án tái cơ cấu Công ty theo đề án đã mang lại những hiệu quả nhất định trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Tập thể Ban lãnh đạo và CNV LĐ đã luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao trong công việc, công tác phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ của Công ty với các Công ty thành viên trong việc thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngày càng được cải thiện. Nhờ đó tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động SXKD như: Hệ thống SCADA giám sát lưu lượng và áp lực nước, ghi thu bằng thiết bị di động, phần mềm quản lý khách hàng, thu phí không dùng tiền mặt …. đã mang lại hiệu quả và tăng năng suất lao động.

- Thực hiện mua nước sạch từ các đơn vị liên doanh, Công ty đã hạn chế được tình trạng quá tải tại các nhà máy, trạm cấp nước và chủ động hơn trong công tác ứng phó xâm nhập mặn diễn ra vào những tháng mùa khô; chất lượng nước luôn được đảm bảo, an toàn và liên tục để cung cấp đến khách hàng.

- Trong năm Công ty đã tham gia và trúng thầu các gói thầu về dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh nên đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, doanh thu và lợi nhuận đạt so với kế hoạch đề ra.

- Việc đấu thầu và thi công các công trình XDCB tuy có gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của tập thể CB CNV-NLĐ của công ty thành viên cũng như của HĐQT, Ban TGĐ trong năm 2024 vẫn đảm bảo ổn định công việc, doanh thu và lợi nhuận.

2. Khó khăn

- Do Công ty mới hoàn thành việc tái cơ cấu nên công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo còn chưa được hoàn thiện, một số vấn đề mới phát sinh liên tục, môi trường làm việc mới nên công tác phối hợp, xử lý một số việc mới phát sinh còn lúng túng, chưa nhịp nhàng, thậm chí còn bị động, việc báo cáo hợp nhất giữa công ty mẹ và các công ty thành viên cũng gặp một số khó khăn về thời gian và biểu mẫu, số liệu vẫn còn sai sót, các nhận xét đánh giá tình hình SXKD tại các đơn vị còn chưa sâu sát với tình hình thực tế của đơn vị.

- Hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh chưa hoàn chỉnh và không đồng bộ, một số tuyến đường còn thiếu hoặc chưa nâng cấp ống truyền tải nên ảnh hưởng đến công tác phân phối, điều hoà áp lực, vùng phục vụ cấp nước còn chồng chéo giữa đô thị và nông thôn gây khó khăn cho Công ty trong quá trình cấp nước. Mạng lưới cấp nước luôn bị ảnh hưởng do các đơn vị thi công nâng cấp, mở rộng đường, thi công công trình... tác động gây hư hại đến hệ thống cấp nước làm tăng tỷ lệ thất thoát.

- Công tác thuê bao đô thị cũng gặp rất nhiều khó khăn về công tác đấu thầu cũng như nguồn vốn mà các các địa phương bố trí để chi trả cho các hợp đồng Công ty thực hiện.

- Công tác thu phí vệ sinh: việc triển khai thực hiện ký kết hợp đồng với các hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đơn giá mới (Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt) vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do phải xác minh số nhân khẩu từng hộ khách hàng để tính giá phù hợp theo quy định; đồng thời, phải điều chỉnh tăng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hàng năm theo lộ trình tới năm 2030.

- Hiện tại nhiều máy móc, thiết bị chuyên dùng của Công ty đã cũ và thường xuyên hư hỏng đã làm ảnh hưởng nhiều đến công tác cung cấp dịch vụ của Công ty, bên cạnh đó công tác đăng kiểm các xe chuyên dùng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các xe ép rác mua trước đây không còn phù hợp với quy định về kỹ thuật khi đăng kiểm hiện nay nên buộc phải sửa chữa lại theo quy định hiện hành. Ngoài ra, Công ty cũng phải đại tu một số xe chuyên dùng đã xuống cấp nghiêm trọng không hoạt động được. Trong khi nợ phải thu trong lĩnh vực dịch vụ đô thị còn cao hơn nữa các địa phương trong tỉnh lại chọn hình thức đấu thầu từng năm một nên rất khó cho Công ty trong việc cân đối và đảm bảo nguồn vốn để mua mới hay sửa chữa các phương tiện, thiết bị chuyên dùng.

- Công tác quản lý vận hành bãi rác: Công ty đang quản lý bãi rác Tân Tiến, Long Mỹ và Kinh Cùng. Hiện chỉ còn bãi rác Long Mỹ đang hoạt động song đã quá tải. Chi phí quản lý và xử lý các bãi rác vẫn phải duy trì thường xuyên. Trong quý II/2025, Nhà máy điện rác Hậu Giang đi vào vận hành thử nghiệm và sẽ vận hành chính thức trong những tháng cuối năm nên nguồn thu đối với dịch vụ công ích cũng sẽ giảm phần san ủi và xử lý. Các địa phương sẽ cắt giảm phần chi phí này của Công ty để thanh toán cho nhà máy điện rác Hậu Giang.

- Trong lĩnh vực XDCB: Do thiếu năng lực để đấu thầu trực tiếp, nên đa số công trình do Công ty ký hợp đồng chỉ thực hiện với vai trò thầu phụ, sự cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng ngày càng gay gắt, bên cạnh đó giá vật tư, nguyên vật liệu tăng cao và khan hiếm nên hiệu quả của lĩnh vực xây dựng cơ bản còn thấp.

- Một nguyên nhân chủ quan cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của công ty đó là một số cá nhân chưa thực sự làm việc hết khả năng, còn né tránh, trông chờ và ỷ lại, chưa phát huy hết sức mạnh của tập thể, thiếu sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành và lao động sản xuất.

- Trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên, trong quá trình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 Công ty đã đạt được một số kết quả trên các mặt công tác như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2024

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản do công ty thực hiện

- Công tác MRMLCN: Trong năm 2024, Công ty đã đầu tư nguồn vốn để thi công MRMLCN 14 công trình tại các đơn vị trực thuộc với tổng số 25.605 mét dài ống các loại, giá trị dự toán 4,723 tỷ đồng; đã quyết toán 04 công trình với tổng giá trị là 0,974 tỷ đồng, đang thi công 04 công trình, còn lại 06 công trình chưa thi công.

- Công tác đầu tư XDCB: Trong năm 2024, Công ty đã đầu tư 07 công trình với tổng giá trị khoảng 120 tỷ đồng, trong đó có các công trình trọng điểm như: Công trình tuyến ống truyền tải HDPE D.225 từ nút giao Mương Lộ đến nút giao QL61 Tân Tiến, với giá trị đầu tư khoảng 14 tỷ đồng; công trình cải tạo nâng công suất Nhà máy nước Ngã Sáu từ 1.400 m3/ngày đêm lên 4.400 m3/ngày đêm, với giá trị khoảng 21 tỷ đồng và công trình tuyến ống HDPE D.600 từ Tám Ngàn về TP. Vị Thanh, với giá trị đầu tư hơn 79 tỷ đồng.

2. Hoạt động của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hậu Giang

- Tổng sản lượng nước tiêu thụ 14.955.672 m3, đạt 102,15% kế hoạch, tăng 7,26% so với cùng kỳ.

- Trong năm phát triển được 3.348 hộ khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng sử dụng nước đến thời điểm cuối năm 2024 là 75.345 hộ, tăng 3,81% so với đầu năm 2024.

- Tỷ lệ thất thoát nước năm 2024 là 19,46%, đạt 88,26% so với kế hoạch, giảm 2,68% so với cùng kỳ.

- Doanh thu trên hóa đơn tiền nước là 142.563.008.200 đồng, đạt 109,26% so kế hoạch và tăng 0,28% so với năm 2023.

3. Hoạt động của Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Hậu Giang

- Tổng doanh thu trong năm 2024 là 124.171.896.000 đồng, đạt 100,7% so với kế hoạch đề ra, tăng 12,9% so với năm 2023. Trong đó, công tác thu phí vệ sinh đạt 115% so với kế hoạch và tăng 20,8% so cùng kỳ. Đối với công tác dịch vụ công ích đô thị tại các địa phương, Công ty đã thực hiện hoàn thành khối lượng của Chủ Đầu tư, tuy nhiên không đạt so với kế hoạch giao (do một số địa phương cắt giảm khối lượng thực hiện so với hợp đồng đã ký kết). Ngoài ra, một số công trình làm thêm Công ty đã triển khai thực hiện nhưng đến nay Chủ Đầu tư vẫn chưa thanh quyết toán nên ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

- Trong năm, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được đảm bảo. Tuy nhiên, hiện tại nhiều máy móc, thiết bị chuyên dùng của Công ty đã cũ và thường xuyên hư hỏng đã làm ảnh hưởng nhiều đến công tác cung cấp dịch vụ của Công ty, bên cạnh đó công tác đăng kiểm các xe chuyên dùng gặp nhiều khó khăn, đặt biệt là các xe ép rác mua trước đây không còn phù hợp với quy định về kỹ thuật khi đăng kiểm hiện nay nên buộc phải sửa chữa lại theo quy định hiện hành. Ngoài ra, cũng phải đại tu một số xe chuyên dùng do đã xuống cấp nghiêm trọng không hoạt động được.

4. Hoạt động của Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long

- Tổng doanh thu trong năm 2024 là 44.204.941.000 đồng, đạt 110,51% so với kế hoạch đề ra, giảm 11,39% so với năm 2023. Một số công trình đang thi công dở dang chưa có doanh thu, trong khi chi phí quản lý, chi phí tài chính phát sinh hàng tháng. Giá cả vật tư tăng cao, sự đứt quãng nguồn cung ứng vật tư (đặc biệt là cát san lấp) dẫn đến một số công trình chậm tiến độ cũng là nguyên nhân tăng chi phí và làm ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty.

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính (HN)

4.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024

| TT | Nội dung | ĐVT | Nghị quyết 2024 | Thực hiện 2024 | Đạt % so với NQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Kết quả kinh doanh |  |  |  |  |
| 1 | Tổng doanh thu và thu nhập | tỷ | 306,600 | 321,984 | 105,02 |
| 2 | Tổng chi phí | tỷ | 296,100 | 303,233 | 101,40 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ | 10,500 | 21,751 | 207,15 |
| 4 | Thuế TNDN | tỷ | 2,100 | 3,939 | 187,57 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | tỷ | 8,400 | 17,812 | 212,05 |
| II | Tỷ suất sinh lời |  |  |  |  |
| 1 | Tỷ suất LNST/vốn điều lệ | % | 2,50 | 5,18 | 207,20 |
| 2 | Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần | % | 1,33 | 2,80 | 210,53 |
| III | Nộp ngân sách nhà nước (đã nộp) | tỷ | 16,00 | 16,88 | 105,55 |

4.2. Tài sản và nguồn vốn

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Đến 31/12/2023 | Đến 31/12/2024 | Tăng, giảm (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng tài sản | tỷ | 463,606 | 527,983 | 13,89 |
| 1.1 | Tài sản ngắn hạn | tỷ | 152,798 | 194,974 | 27,60 |
| 1.2 | Tài sản dài hạn | tỷ | 310,808 | 333,009 | 7,14 |
| 2 | Tổng nguồn vốn | tỷ | 463,606 | 527,983 | 13,89 |
| 2.1 | Tổng nợ phải trả | tỷ | 127,537 | 184,098 | 44,35 |
| 2.2 | Vốn chủ sở hữu | tỷ | 336,069 | 343,885 | 2,33 |

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

- Trong năm 2024, Công ty hoạt động ổn định và phát triển tốt, nguồn vốn của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Công ty đã thực hiện đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

- Đạt được những thành quả nêu trên, là do trong năm 2024 Ban Lãnh đạo điều hành Công ty đã tranh thủ được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền các địa phương trong tỉnh Hậu Giang, đồng thời lãnh đạo Công ty cũng tăng cường lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác chống thất thoát, thất thu nước, sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất hợp lý; quan tâm công tác đào tạo, huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, cải thiện thu nhập cho người lao động. Đồng thời, đã đề ra nhiều giải pháp hợp lý khắc phục khó khăn về nguồn vốn hoạt động, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và thực hiện tốt công tác đầu tư phát triển trên từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

- Công ty luôn xác định người lao động là một trong những nhân tố quyết định sự phát triển thành công và bền vững cho Công ty, ban lãnh đạo không ngừng quan tâm, cải cách các chính sách có liên quan đến người lao động. Công ty đã và đang tạo được việc làm ổn định cho người lao động, tuân thủ thực hiện đầy đủ các quy định dành cho người lao động, duy trì các chính sách phúc lợi đều đặn hàng năm. Trong năm 2024 công tác tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên lao động thực hiện tương đối khoa học, ổn định, chặt chẽ và hợp lý .

- Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục như sau:

- Vẫn còn một vài CNV-NLĐ chưa thực hiện tốt vai trò tham mưu, còn trông chờ, chậm trể và sai sót trong công tác, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong điều hành đơn vị, thiếu sáng tạo, đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát nên còn hạn chế, thiếu sót dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao, còn tư tưởng ỷ lại, chưa phát huy được hết tinh thần trách nhiệm và năng lực trong công việc.

- Tỷ lệ thất thoát của công ty vẫn còn ở mức rất cao so với quy định, mức sử dụng hóa chất (PAC) còn tăng cao so với định mức, nợ phải thu tiền nước của các kỳ còn nhiều, đặc biệt là nợ thuê bao đô thị của một số địa phương còn rất lớn đã ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kế thừa và phát huy những thành tích đạt được của năm 2024, Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, cụ thể như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

| 1. | Sản lượng nước tiêu thụ: | 15.703.000 | m3/năm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tỷ lệ thất thoát nước bình quân: | 15,00 | %/năm |
| 3. | Tổng doanh thu (trước thuế VAT): | 336,453 | tỷ đồng/năm |
| 4. | Tổng chi phí: | 324,316 | tỷ đồng/năm |
| 5. | Lợi nhuận trước thuế: | 12,137 | tỷ đồng/năm |
| 6. | Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 9,710 | tỷ đồng/năm |
| 7. | Tỷ suất cổ tức/cổ phần: | 1,54 | % |
| 8. | Khả năng thanh toán nợ đến hạn: | Lớn hơn 1 | lần |

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Để đạt được các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2025, Công ty quyết tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

- Giải pháp về điều hành sản xuất, kinh doanh và kỹ thuật

- Tập trung thực hiện và ưu tiên đầu tư cho công tác chống thất thoát nước, quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt cung cấp cho khách hàng luôn đảm bảo chất lượng nước theo tiêu chuẩn Bộ Y tế quy định.

- Tích cực phối hợp với các đơn vị liên doanh để cung cấp và tiếp nhận tốt lượng nước mua bán qua đồng hồ tổng, đảm bảo đạt chất lượng, đủ số lượng theo kế hoạch đề ra.

- Tăng cường công tác quản lý vận hành tốt các nhà máy, trạm cấp nước. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị đảm bảo hoạt động liên tục, có hiệu quả. Nghiên cứu, đầu tư thay thế các thiết bị, máy bơm tuổi thọ cao, hiệu suất thấp nhưng có mức tiêu hao điện năng cao.

- Khảo sát, đánh giá nhu cầu sử dụng nước của khách hàng để cân nhắc đầu tư mở rộng mới một số tuyến ống cấp nước để cấp cho các khu vực thực sự có nhu cầu bức thiết về nước sạch. Đánh giá hiện trạng để quyết định cải tạo, nâng cấp một số tuyến ống cấp nước đã lắp đặt lâu năm, tỷ lệ thất thoát nước lớn.

- Quản lý và vận hành khai thác, bảo trì bảo dưỡng tốt các giếng khoan phục vụ công tác ứng phó khi nước mặn xâm nhập.

- Cập nhật và quản lý tốt thông tin khách hàng sử dụng nước, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, áp dụng ghi chỉ số đồng hồ bằng thiết bị di động, cải tiến công tác ghi - thu (thu tiền nước bằng hình thức không sử dụng tiền mặt) rút ngắn thời gian ghi, thu, giảm tỷ lệ tồn thu hóa đơn xuống mức thấp nhất.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác súc, rửa, vệ sinh các tuyến ống truyền tải và phân phối theo phương pháp mới, góp phần nâng cao chất lượng nước cung cấp cho khách hàng.

- Nâng cao tỷ lệ thu hóa đơn tiền nước không dùng tiền mặt; từng bước hiện đại hóa, tự động hóa trong sản xuất.

- Khai thác có hiệu quả các điểm ưu việt của phần mềm quản lý khách hàng tổng thể và phát huy những ưu điểm của hệ thống SCADA trong công tác theo dõi áp lực, lưu lượng và chất lượng nước online, nhằm hỗ trợ tích cực trong công tác quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Quản lý tốt và từng bước nâng cao năng suất, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của người lao động, động viên người lao động nỗ lực làm việc để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD của đơn vị.

Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho lực lượng lao động trực tiếp, đảm bảo an toàn lao động theo quy định. Nâng cao tay nghề của đội ngũ công nhân... đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của công việc.

- Tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc chuyên dùng phục vụ lĩnh vực thi công xây dựng và dịch vụ thương mại; vệ sinh môi trường đô thị, sửa chữa và đại tu lại các xe ép rác đã xuống cấp nghiêm trọng, sản xuất thêm các xe kéo tay lấy rác để đẩy nhanh tiến độ thu gom rác trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Linh động, nỗ lực trong việc thương thảo với địa phương để giữ vững việc làm, tìm thêm khối lượng thực hiện hợp đồng thuê bao đô thị, tạo được niềm tin và uy tín với địa phương.

- Tích cực tìm kiếm thông tin để tham gia các gói thầu xây lắp, đảm bảo ổn định công việc cho NLĐ, tổ chức triển khai thi công các công trình một cách khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ như đã cam kết trong hợp đồng và đem lại lợi nhuận cho Công ty.

2. Giải pháp về tài chính

- Tăng cường hiệu quả trong quản lý nguồn vốn, sử dụng vốn bằng các biện pháp như phân đoạn đầu tư theo nhu cầu thị trường, phát huy tối đa công suất của các công trình đã đầu tư.

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí của các dự án đầu tư xây dựng, tránh lãng phí, không hiệu quả.

- Khai thác tốt các nguồn doanh thu thông qua việc thực hiện tốt công tác điều chỉnh giá nước và giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt và từ các ngành nghề kinh doanh mở rộng khác....

- Tập trung tích lũy nguồn vốn của Công ty, vốn vay ưu đãi để có đủ tiềm lực về tài chính, đủ sức thực hiện các dự án đầu tư mở rộng, cải tạo, nâng công suất các nhà máy nước, mở rộng mạng lưới cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho khách hàng hoặc đầu tư mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đô thị, công ích hay phục vụ cho công tác mở rộng hoạt động SXKD thêm một số lĩnh vực khác, ngành nghề khác...

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm nợ khó đòi, nợ đọng lâu năm, cân nhắc kỹ lưỡng để sử dụng đồng vốn có hiệu quả.

- Thực hiện các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất thông qua việc đầu tư thay thế các thiết bị, máy móc cũ kỹ, lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, tập trung chống thất thoát, thất thu nước, chống lãng phí về lao động và nhân công.

- Cần tập trung phân tích sự tăng giảm của các chỉ số tài chính, nhằm tìm ra nguyên nhân chính xác để làm cơ sở cho Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

3. Giải pháp về tổ chức, nhân sự, tiền lương

- Tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu bộ máy tổ chức trong toàn Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả và xây dựng hệ thống thang bảng lương phù hợp với việc tái cơ cấu lại doanh nghiệp theo hướng có lợi cho người sử dụng lao động và cả người lao động.

- Rà soát và đánh giá năng lực, trình độ cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động của các đơn vị để tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả và thích nghi với tình hình mới.

- Cần xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí công tác để việc tuyển dụng phát huy hiệu quả một cách cao nhất. Ngoài ra, Công ty thành viên cần xây dựng chuẩn hoá quy trình tuyển dụng cho từng công ty. Nội dung của từng bước trong quy trình tuyển dụng cần được chú trọng, cập nhật sao cho phù hợp với thực tế công việc.

- Trên cơ sở kết quả đánh giá, Công ty thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, người lao động phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của từng người, đồng thời tạo điều kiện phát huy hết năng lực cá nhân.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, người lao động. Công tác đào tạo được thực hiện theo kế hoạch hàng năm, ưu tiên cho công tác đào tạo tại chỗ. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng và tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm ở một số lĩnh vực quan trọng của Công ty.

- Công ty xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp cho người lao động và có quan tâm hơn đối với người lao động có năng lực. Đồng thời xây dựng phong trào cho người lao động phấn đấu, học tập, rèn luyện để trở thành người lao động giỏi.

- Chống lãng phí về lao động và thời gian lao động, đây là một trong những chi phí lớn trong giá sản xuất của tất các các lĩnh vực kinh doanh. Do vậy cần phải có giải pháp tiết kiệm cụ thể là sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong Công ty một cách khoa học, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ để phát huy tính hiệu quả, cải tiến, định mức công việc, từng bước thực hiện khoán quỹ lương cho người lao động.

- Công ty xây dựng chính sách khen thưởng những cá nhân, tập thể có đóng góp, có sáng kiến, có giải pháp hoặc cách làm giảm chi phí sản xuất hay có các đóng góp quan trọng khác và đồng thời nhắc nhở, xử lý các cá nhân, tập thể không tuân thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh, hoặc thực hiện sai các quy định của Công ty, chế độ chính sách của Nhà nước.

4. Giải pháp chung

- Lãnh đạo các Công ty con dựa trên kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 của Công ty để xây dựng kế hoạch chi tiết từng tháng, quý, 6 tháng và cả năm của đơn vị mình. Đồng thời, triển khai nội dung kế hoạch của Công ty đến người lao động tại đơn vị nắm vững và phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đánh giá kết quả thực hiện công việc được giao. Nhận định xu thế phát triển chung của tỉnh, của địa phương hoặc những ảnh hưởng khác tác động đến kế hoạch kinh doanh của Công ty để từ đó có những đề xuất kiến nghị với Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét, điều chỉnh kế hoạch kịp thời, nắm bắt cơ hội kinh doanh mới mang lại lợi nhuận cho Công ty.

- Ban quản lý, điều hành Công ty xây dựng và phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Công ty. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể công đoàn, cựu chiến binh và đoàn thanh niên lập kế hoạch xây dựng các chương trình mang tính chất giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho CB.CNV-NLĐ và cộng đồng xã hội về công tác chống thất thoát, thất thu nước, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kế hoạch này được triển khai đến tất cả các cổ đông của Công ty để phối hợp và giám sát thực hiện./.

| Nơi nhận: | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - HĐQT, Ban TGĐ; - Các đơn vị trực thuộc; - Ban KS, Thư ký; - Cổ đông Công ty; - Lưu: VT. |  |